System obsługi konsultacji pracowników Politechniki Wrocławskiej
Wykonane w ramach projektu zespołowego studentów:
-Marcin Wojciechowski (lider)
-Andrzej Walkowiak
-Łukasz Łęczycki
-Maciej Szczerbaniewicz
-Michał Kozioł
-Roman Tsiselskyy

# 1. Definicja celów projektowanego systemu
Naszym zadaniem jest utworzenie systemu przechowującego informacje na temat konsultacji pracowników dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej. Dotychczas informacje te były udostępniane na stronach poszczególnych pracowników w związku z tym nie istniały w zwięzłej zgrupowanej razem formie. Projektowany system ma zapewnić łatwe i komfortowe wyszukiwanie konsultacji różnych prowadzących oraz prezentować je w przejrzysty sposób. Informacje mają być dostępne w Internecie. Najważniejszymi punktami jest łatwość obsługi przez prowadzących oraz przejrzysty sposób prezentacji. Prócz tego musi zapewniać bezpieczeństwo danych przed utratą, zapewniać możliwie dużą niezawodność oraz pozwalać na edytowanie tylko wybranym osobom. Projekt obejmuje wykonanie zarówno aplikacji pośredniczącej między aplikacjami klienckimi, a bazą danych jak i utworzenie samej bazy. Przeprowadzone będą również testy oraz zostanie utworzona dokumentacja projektowa jak również instrukcja obsługi.

# 2. Opis zakresu projektu.

Zakres projektu obejmuje:
a) wykonanie aplikacji serwerowej pośredniczącej między aplikacjami klienckimi, a bazą danych
b) testowanie aplikacji
c) wdrożenie aplikacji
d) stworzenie dokumentacji projektowej oraz instrukcji obsługi

# 3. Opis systemów zewnętrznych z którymi system będzie współpracował

Systemy zewnętrzne z którymi system będzie się komunikował to:
a) aplikacje klienckie
b) poczta Politechniki Wrocławskiej – weryfikacja tożsamości użytkowników
c) baza danych MYSQL – zawierająca dane o użytkownikach i konsultacjach

# 4. Aktorzy w systemie
- Prowadzący (P)
- Student (S)
- Asystent (A)
- Administrator (I)

# 5. Przegląd funkcjonalności oraz proponowany czas realizacji

L.p.	Funkcjonalność	Użytkownicy	Proponowany termin
1	Zakres podstawowy:
1.1	Logowanie/wylogowywanie	S,P,A,I	27.03.2012
1.2	Edycja/dodawanie konsultacji	P,A, I	27.03.2012
1.3	Usuwanie wszystkich/wybranych konsultacji	A, I	27.03.2012
1.4	Eksport do .csv	A, I,	27.03.2012
1.5	Edycja kont	P, I	27.03.2012
1.6	Generowanie HTML-a z tabelą	A, I	27.03.2012
2	Zakres rozszerzony
2.1	Obsługa dni wolnych	A, I	24.04.2012
2.2	Sortowanie danych wg nazwisk	S,P,A,I	24.04.2012
2.3	Sortowanie danych wg zakładu	S,P,A,I	24.04.2012
2.4	Tworzenie kopii zapasowej	A,I	24.04.2012
2.5	Wybieranie terminu ważności konsultacji	P,I	24.04.2012
2.6	Importowanie danych z csv	A,I	24.04.2012
2.7	Obsługa tygodni parzystych i nieparzystych	P,A,I	24.04.2012
3.	Zakres pełny
3.1	Rezerwowanie konsultacji przez studentów	S,I	25.04.2012
3.2	Sprawdzanie poprawności konsultacji (ilość godzin)	I	25.04.2012
3.3	Wprowadzanie seminariów zakładowych	A,I	25.04.2012

# 6. Ocena ryzyka
Ryzykownymi elementami projektu są:
-zdecydowaliśmy